|  | KUGA Tech会議議事録 |
| --- | --- |

# 会議の基本項目

会議名：渡航留学生支援サービスプロジェクト会議

日時：2019/09/11

場所：1号館１階会議室４

書記：酒井春華

# 出席者

出席者は次のとおりです:中村、酒井、水本、花森

# 欠席者

欠席者は次のとおりです: ****なし****

# 議題

・質問内容を用意しているのでそれについての質問

・画面デザインのプロトタイプを用意しているのでそれのレビュー

# 決定事項

講座追加

カテゴリ：説明会、講座、相談会、 (イベント)

項目：講座名、日にち、時間、場所、内容、カテゴリ、添付画像

設定画面にインスタグラムのリンクを追加

プッシュ通知では想定できる全ての組み合わせへの送信をできるようにする

留学先設定

学校名、出発日を追加

# 今後やるべきこと

留学プラン、過去の講座のリスト提出をお願いする

# メモ

講座追加時の項目は？

* 説明会、講座、相談会、イベント（講座とイベントを一緒にするかどうかユーザーにきく）
* 講座名、日にち、時間、場所、内容、カテゴリ、添付画像
* カレンダーには重きを置きたい

つぶやき機能

* インスタのリンク

プッシュ講座

* 講座ごと！に来る人こない人
* 行われる1週間前、1日前、あとは任意

勉強

* 講座参加に得点を(たまごっち等)

設定(アプリ)

* 出発日までに変更
* 学校も選べたほうがいい

設定(管理者)

* 留学プラン追加変更機能

講座申し込み

* 遅れる人も来れるように備考を（遅れる時間を入力
* CSVに追加

キャンセル

* 困る
* 工夫(警告)
* どうしたらいい？

講座

* 次の日には消えてたらいい
* やってる講座

講座画面(管理者)

* 出欠確認
* 過去の講座も見えたほうがいいのでは？
* 履歴は一つにまとめてほしい

ユーザとのやりとりを迅速にしたい

* 参加できない講座
* 相談時は日時やユーザ情報を入力させたい。
* 学生の逆提案がくる（相談しに来る日ををいつにしたい(あって相談する日を提案）日にち。時間。相談内容（相談ボタン）
  + ボット経由(ボタンを配置？)

ユーザの勉強記録は見れたほうがいい？

* ユーザごとにどの機能を使っているか
* ユーザーの使用のログ（貯金、勉強）

講座の参加確認をしたら（管理者側）講座に参加した学生にポイントがつく的な

チャットはユーザー１対多管理者

ユーザー側に講座の新着、一週間前（リマインド）

ユーザー一覧からも名簿を出力したい。